INVENT

UNIDADE DE TESTE

Processos de implantação e integração

| Campo | Informação |
| --- | --- |
| Projeto de referência | Projeto Peter II |
| Documento | UT de Processos |
| Fonte | PLANILHA_TESTES-2026.xlsm |
| Versão | 1.0 |
| Data | 03/09/2026 |
| Status | Em formalização |

# Controle de aprovação

| Elaborado por | Revisado por | Aprovado por | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| ________________ | ________________ | ________________ | ____/____/______ |

# 1. Objetivo

Este documento formaliza as Unidades de Teste (UTs) associadas aos processos destacados como em andamento na planilha de testes. O modelo deve ser reutilizado em cada projeto para registrar o que será validado, como o processo será executado, quais evidências devem ser produzidas e quais condições determinam a aprovação.

# 2. Escopo e referência

O escopo desta versão contempla quatro processos do Projeto Peter II identificados na planilha PLANILHA_TESTES-2026.xlsm: configuração de impressoras, configuração dos concentradores, conexão com PLC e desvio de volumes do SORTER com gestão.

Indicador da planilha: 13 de 82 testes aprovados (16%)

Itens em andamento: 4

Responsável predominante: Implantação, com participação do cliente quando indicado

# 3. Processo padrão de formalização por projeto

| Etapa | Atividade | Saída obrigatória |
| --- | --- | --- |
| 1. Planejar | Selecionar o processo, definir objetivo, responsáveis, ambiente e dados de teste. | UT identificada e escopo aprovado. |
| 2. Preparar | Confirmar pré-condições, acessos, equipamentos, integrações e parâmetros. | Checklist de pré-condições preenchido. |
| 3. Executar | Realizar os passos na ordem definida e registrar data, executor e ocorrências. | Evidências do teste e resultado observado. |
| 4. Avaliar | Comparar resultado observado com os critérios de aceite. | Resultado: Aprovado, Reprovado ou Bloqueado. |
| 5. Tratar | Registrar impeditivos, responsável, plano de ação e nova data de execução. | Pendência controlada até a solução. |
| 6. Aprovar | Obter validação da Invent e, quando aplicável, do cliente. | Assinaturas ou aprovação formal registrada. |
| 7. Encerrar | Atualizar a planilha, anexar evidências e versionar o documento. | Rastreabilidade completa do projeto. |

# 4. Regras de resultado

- Aprovado: todos os critérios de aceite foram atendidos e as evidências estão anexadas.

- Reprovado: um ou mais critérios não foram atendidos, sem impedimento externo para a execução.

- Bloqueado: a execução não pôde ser concluída por dependência, acesso, equipamento, dado ou decisão pendente.

- A aprovação do cliente deve ser registrada somente após a análise das evidências e do resultado observado.

# 5. Unidades de Teste

## UT-001 - Configuração de Impressoras

Referência: Linha 4 da planilha de testes

Responsável: Implantação

Status na planilha: Em Andamento

Objetivo

Validar a configuração, comunicação e funcionamento das impressoras utilizadas no processo operacional.

Pré-condições

- Impressora instalada e energizada.

- Endereço de rede, driver e parâmetros de comunicação disponíveis.

- Modelo de etiqueta ou documento de teste aprovado.

Procedimento

1. Confirmar modelo, identificação e localização do equipamento.

2. Validar conectividade entre o sistema e a impressora.

3. Aplicar configuração de rede, fila, formato e parâmetros de impressão.

4. Executar impressão de teste com dados controlados.

5. Comparar o resultado impresso com o modelo aprovado.

6. Registrar evidências e eventuais ajustes necessários.

Critérios de aceite

- Impressora acessível pelo sistema.

- Impressão concluída sem erro ou perda de comunicação.

- Conteúdo, alinhamento, legibilidade e dimensões conforme o padrão aprovado.

- Evidência anexada e aprovação registrada.

| Registro de execução | Preenchimento |
| --- | --- |
| Data/hora | ____/____/______ ____:____ |
| Executor | ________________________________ |
| Resultado | Aprovado / Reprovado / Bloqueado |
| Impedimento / observação | ____________________________________________ |
| Evidências anexadas | Sim / Não Referência: __________________ |
| Aprovação Invent | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |
| Aprovação cliente | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |

## UT-002 - Configuração dos Concentradores

Referência: Linha 6 da planilha de testes

Responsável: Implantação

Status na planilha: Em Andamento

Objetivo

Validar a parametrização dos concentradores e sua comunicação com os dispositivos e sistemas envolvidos.

Pré-condições

- Concentradores instalados e identificados.

- Mapa de equipamentos, endereços e parâmetros disponível.

- Ambiente de teste liberado pelas equipes responsáveis.

Procedimento

1. Conferir a identificação física e lógica de cada concentrador.

2. Configurar rede, portas, serviços e parâmetros operacionais.

3. Validar a comunicação com dispositivos associados.

4. Executar comando ou evento de teste para confirmar o processamento.

5. Verificar registros, alarmes e retorno esperado.

6. Documentar a configuração final e os resultados.

Critérios de aceite

- Todos os concentradores previstos respondem corretamente.

- Comunicação com os dispositivos estabelecida.

- Eventos processados sem erro impeditivo.

- Configuração final registrada e validada pelo responsável.

| Registro de execução | Preenchimento |
| --- | --- |
| Data/hora | ____/____/______ ____:____ |
| Executor | ________________________________ |
| Resultado | Aprovado / Reprovado / Bloqueado |
| Impedimento / observação | ____________________________________________ |
| Evidências anexadas | Sim / Não Referência: __________________ |
| Aprovação Invent | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |
| Aprovação cliente | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |

## UT-003 - Conexão com PLC

Referência: Linha 11 da planilha de testes

Responsável: Implantação

Status na planilha: Em Andamento

Objetivo

Validar a conexão entre a solução e o PLC, incluindo troca de sinais, estados e retornos necessários ao processo.

Pré-condições

- PLC disponível e em condição segura para teste.

- Mapa de tags, sinais e endereçamento validado.

- Permissão para executar comandos controlados no ambiente.

Procedimento

1. Confirmar IP, porta, protocolo e parâmetros de comunicação.

2. Estabelecer a conexão e verificar o estado do canal.

3. Acionar sinais de teste de forma controlada.

4. Confirmar recebimento e interpretação dos sinais pelo sistema.

5. Validar o retorno do sistema para o PLC.

6. Registrar logs, telas, horários e resultado do teste.

Critérios de aceite

- Conexão estabelecida de forma estável.

- Sinais enviados e recebidos corretamente.

- Estados apresentados de acordo com o comportamento do processo.

- Nenhum alarme ou falha impeditiva permanece após o teste.

| Registro de execução | Preenchimento |
| --- | --- |
| Data/hora | ____/____/______ ____:____ |
| Executor | ________________________________ |
| Resultado | Aprovado / Reprovado / Bloqueado |
| Impedimento / observação | ____________________________________________ |
| Evidências anexadas | Sim / Não Referência: __________________ |
| Aprovação Invent | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |
| Aprovação cliente | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |

## UT-004 - SORTER - Desvio de Volumes com Gestão

Referência: Linha 16 da planilha de testes

Responsável: Implantação/cliente

Status na planilha: Em Andamento

Objetivo

Validar o desvio de volumes no SORTER com gestão correta do destino, status do volume e rastreabilidade do evento.

Pré-condições

- SORTER e dispositivos de leitura disponíveis.

- Rotas e destinos de teste parametrizados.

- Volumes identificados com dados válidos e cenários de desvio definidos.

Procedimento

1. Disponibilizar volume de teste com identificação válida.

2. Realizar leitura e iniciar o fluxo no SORTER.

3. Forçar ou simular o cenário de desvio previsto.

4. Confirmar atuação do equipamento e direcionamento físico do volume.

5. Verificar atualização do destino, status e registros no sistema.

6. Repetir o teste para um cenário válido e um cenário de exceção.

7. Anexar evidências e formalizar o resultado com o cliente.

Critérios de aceite

- Volume encaminhado ao destino correto conforme a regra configurada.

- Desvio registrado no sistema com status e motivo consistentes.

- Não ocorre perda, duplicidade ou encaminhamento indevido do volume.

- Cenário de exceção gera tratamento esperado e fica rastreável.

| Registro de execução | Preenchimento |
| --- | --- |
| Data/hora | ____/____/______ ____:____ |
| Executor | ________________________________ |
| Resultado | Aprovado / Reprovado / Bloqueado |
| Impedimento / observação | ____________________________________________ |
| Evidências anexadas | Sim / Não Referência: __________________ |
| Aprovação Invent | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |
| Aprovação cliente | Nome: __________________ Data: ____/____/______ |

# 6. Checklist de encerramento do projeto

| Item | Concluído |
| --- | --- |
| Todas as UTs previstas foram executadas ou justificadas. | ☐ |
| Critérios de aceite foram avaliados para cada UT. | ☐ |
| Impedimentos possuem responsável e plano de ação. | ☐ |
| Evidências estão armazenadas e vinculadas à UT correspondente. | ☐ |
| Planilha de testes foi atualizada com status e datas. | ☐ |
| Aprovação da Invent e do cliente foi formalizada quando aplicável. | ☐ |

# 7. Histórico de versões

| Versão | Data | Descrição | Responsável |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 03/09/2026 | Emissão inicial com base na planilha do Projeto Peter II. | ________________ |
| ____ | ____/____/______ | ____________________________________________ | ________________ |